KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN & HẢI DƯƠNG HỌC

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN — ĐHQGHN

TÀI LIỆU CHUYỂN GIAO

Hệ thống Quản lý Trang thiết bị bằng mã QR

Dự án DATAI — Phiên bản 1.0

Người bàn giao: TS. Phạm Tiến Đạt — Phó Trưởng khoa

Email: datpt@hus.edu.vn

Ngày lập: 01/05/2026

# I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Hệ thống quản lý trang thiết bị bằng mã QR của Khoa KTTV&HDH, theo dõi 74 thiết bị (~19.2 tỷ VNĐ) tại 5 phòng trong toà T3. Người dùng quét mã QR trên thiết bị → xem thông tin → đăng ký mượn/trả/bảo trì/báo hỏng qua Google Forms → dữ liệu lưu vào Google Sheets → Apps Script gửi cảnh báo tự động.

## 1.1 Các thành phần của hệ thống

| Thành phần | Mô tả | Vị trí |
| --- | --- | --- |
| Landing Page | Trang tra cứu thiết bị khi quét QR (index.html) | GitHub Pages |
| Google Sheet | Cơ sở dữ liệu chính (Master_Data, logs) | Google Drive |
| 4 Google Forms | Mượn, Trả, Bảo trì, Báo hỏng | Google Forms |
| Apps Script | Tự động: nhắc quá hạn, bảo trì, báo cáo tháng | Trong Google Sheet |
| Nhãn QR | 54 nhãn in A4 với mã QR (QR_Labels_Print.html) | File HTML |

## 1.2 Tài khoản và đường dẫn quan trọng

| Hạng mục | Giá trị (cập nhật khi chuyển giao) |
| --- | --- |
| Google Sheet ID | 1k3KYyN64NzRwAh0g8BsXieHkFqudhbu6Iy7UwOoAjK4 |
| URL Landing Page | https://phamtiendat-135.github.io/HMO-equipment/ |
| GitHub Repo | https://github.com/phamtiendat-135/HMO-equipment |
| Email admin hiện tại | datpt@hus.edu.vn |
| Tài khoản Google chủ sở hữu | (Ghi tài khoản đang sở hữu Sheet và Forms) |
| Tài khoản GitHub | phamtiendat-135 |

# II. QUY TRÌNH CHUYỂN GIAO (5 BƯỚC)

Thực hiện tuần tự từ Bước 1 đến Bước 5. Tổng thời gian ước tính: 1-2 giờ.

Bước 1: Chuyển quyền Google Sheet và Google Forms (~15 phút)

1. Người bàn giao mở Google Sheet master

2. Nhấn nút "Share" (Chia sẻ) góc trên bên phải

3. Nhập email người nhận → chọn quyền "Owner" (Đồng sở hữu)

4. Nhấn "Send" (Đồng sở hữu) → người nhận xác nhận qua email

5. Lặp lại tương tự cho 4 Google Forms (mượn, trả, bảo trì, báo hỏng)

Lưu ý: Nên chuyển quyền Owner, không chỉ Editor, để người mới có toàn quyền quản lý.

Bước 2: Cập nhật email admin trong Apps Script (~10 phút)

1. Người NHẬN mở Google Sheet master (từ tài khoản của mình)

2. Vào Tiện ích mở rộng (Extensions) → Apps Script

3. Tìm dòng: ADMIN_EMAIL: 'datpt@hus.edu.vn'

4. Đổi thành email mới của người nhận, ví dụ:

ADMIN_EMAIL: 'nguoimoi@hus.edu.vn'

5. Nhấn Ctrl+S để lưu

Bước 3: Tạo lại triggers tự động (~5 phút)

Triggers gắn với tài khoản người tạo. Khi đổi người quản lý, phải tạo lại:

1. Vẫn trong Apps Script editor

2. Ở dropdown chọn hàm, chọn "setup"

3. Nhấn Run (▶)

4. Cấp quyền khi được hỏi (Review permissions → chọn tài khoản → Allow)

5. Kiểm tra View → Logs, phải thấy:

✓ Kiểm tra quá hạn: hàng ngày 8h

✓ Kiểm tra bảo trì: thứ 2 hàng tuần 9h

✓ Báo cáo tháng: ngày 1 hàng tháng 8h

Quan trọng: Nếu không làm bước này, email tự động sẽ ngừng hoạt động!

Bước 4: Chuyển quyền GitHub repo (~15 phút)

Cách A — Thêm collaborator (giữ repo cũ):

1. Vào https://github.com/phamtiendat-135/HMO-equipment

2. Settings → Collaborators → Add people

3. Nhập GitHub username của người nhận → Add

4. Người nhận xác nhận qua email

Cách B — Chuyển hoàn toàn (transfer repo):

1. Settings → cuốn xuống "Danger Zone" → Transfer ownership

2. Nhập tên repo và username mới → xác nhận

3. URL sẽ đổi thành: https://[username-moi].github.io/HMO-equipment/

4. Nếu URL đổi, cần làm thêm Bước 5

Khuyến nghị: Dùng Cách A để giữ nguyên URL, tránh phải cập nhật QR codes.

Bước 5: Cập nhật URL nếu đổi GitHub account (chỉ khi cần)

Chỉ cần làm bước này nếu đã transfer repo (Cách B ở Bước 4):

a) Cập nhật file index.html trên GitHub (nếu có hardcode URL cũ)

b) Tạo lại toàn bộ nhãn QR với URL mới (liên hệ hỗ trợ kỹ thuật)

c) In lại và dán nhãn QR mới lên thiết bị

Đây là lý do nên dùng Cách A ở Bước 4 để tránh việc này.

# III. CHECKLIST CHUYỂN GIAO

Người bàn giao và người nhận cùng kiểm tra từng mục:

| TT | Hạng mục kiểm tra | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| 1 | Người nhận đã có quyền Owner trên Google Sheet | ☐ Xong |
| 2 | Người nhận đã có quyền Owner trên 4 Google Forms | ☐ Xong |
| 3 | Email admin trong Apps Script đã đổi sang người nhận | ☐ Xong |
| 4 | Hàm setup() đã chạy thành công từ tài khoản người nhận | ☐ Xong |
| 5 | Menu "🔧 Quản lý TB" xuất hiện trong Google Sheet | ☐ Xong |
| 6 | Test: chạy "Kiểm tra quá hạn trả" không báo lỗi | ☐ Xong |
| 7 | Người nhận truy cập được GitHub repo | ☐ Xong |
| 8 | Landing page hoạt động: quét QR → hiển thị thiết bị | ☐ Xong |
| 9 | Test: đăng ký mượn → dữ liệu ghi vào Sheet | ☐ Xong |
| 10 | Người nhận đã nhận đủ file dự án (xem Mục IV) | ☐ Xong |

# IV. DANH SÁCH FILE DỰ ÁN

Các file cần bàn giao cho người nhận (lưu trữ tại máy tính hoặc Google Drive):

| Tên file | Mục đích | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| QR_Landing_Page.html | Trang tra cứu thiết bị (đã host làm index.html) | File chính |
| QR_Labels_Print.html | Nhãn QR để in (54 thiết bị) | In khi cần |
| Google_Apps_Script.js | Code tự động hóa (nhắc hạn, báo cáo) | Đã cài trong Sheet |
| Create_Google_Forms.js | Script tạo lại 4 Forms (chỉ chạy 1 lần) | Lưu dự phòng |
| HMO_Master_Equipment_Database.xlsx | File Excel gốc (source of truth) | Đã upload lên Sheet |
| Google_Forms_Template.md | Template cấu trúc 4 forms | Tham khảo |
| QUY_TRINH_QUAN_LY_THIET_BI.md | Quy trình SOP (5 quy trình) | Tham khảo |
| HUONG_DAN_TRIEN_KHAI.md | Hướng dẫn triển khai 8 bước | Tham khảo |
| CLAUDE.md | Tổng quan dự án cho AI assistant | Tham khảo |

# V. XỬ LÝ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

## 5.1 Email tự động không gửi

Nguyên nhân: Triggers đang chạy dưới tài khoản cũ (người bàn giao).

Cách xử lý: Mở Apps Script → chạy lại hàm setup() từ tài khoản mới.

## 5.2 Form responses không ghi vào Sheet

Nguyên nhân: Form mất liên kết với Sheet (thường do đổi tên hoặc di chuyển file).

Cách xử lý: Mở Google Form → tab Responses → nhấn biểu tượng Google Sheets → chọn "Select existing spreadsheet" → chọn lại Sheet master.

## 5.3 Landing page không hiển thị

Nguyên nhân: GitHub Pages chưa bật hoặc file index.html không đúng.

Cách xử lý: Vào GitHub repo → Settings → Pages → kiểm tra Branch: main, folder: / (root). Chờ 1-2 phút rồi reload.

## 5.4 Cần thêm thiết bị mới

1. Thêm dòng mới vào sheet Master_Data trong Google Sheet.

2. Mở file QR_Landing_Page.html (index.html trên GitHub), thêm thiết bị vào object EQUIPMENT theo đúng format JSON.

3. Tạo nhãn QR mới cho thiết bị (có thể dùng website tạo QR miễn phí, URL: https://phamtiendat-135.github.io/HMO-equipment/?id=HMO-XXX-XXXX).

## 5.5 Cần tạo lại toàn bộ hệ thống

Trường hợp xấu nhất (mất quyền truy cập tất cả):

1. Tạo Google Sheet mới từ file HMO_Master_Equipment_Database.xlsx (upload lên Drive → Save as Google Sheets).

2. Chạy file Create_Google_Forms.js để tạo lại 4 forms (sửa SHEET_ID và ADMIN_EMAIL trước khi chạy).

3. Cập nhật URLs mới vào file QR_Landing_Page.html (phần FORMS).

4. Tạo GitHub repo mới, upload index.html, bật Pages.

5. Tạo lại QR codes với URL mới, in và dán lại nhãn.

6. Cài Google_Apps_Script.js vào Sheet mới, chạy setup().

Tổng thời gian: khoảng 1 ngày làm việc (tương tự như triển khai ban đầu).

# VI. XÁC NHẬN CHUYỂN GIAO

| NGƯỜI BÀN GIAO Họ và tên: ................................. Chức vụ: ....................................... Ngày: ....../....../............ | NGƯỜI NHẬN Họ và tên: ................................. Chức vụ: ....................................... Ngày: ....../....../............ |
| --- | --- |